**El backlog y el sprint Schedule del proyecto**

**Product backlog: sistema Web para un restaurante**

**Elaborado por: Azared Lara Vargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificador**  **(ID) de la**  **Historia** | **Enunciado de la Historia** | **Inicio/Fin** | **Estado** | **Dimensión/**  **Esfuerzo** | **Interacción**  **(Sprint)** | **Prioridad** | **Comentarios** |
| **1.1 Inicio.** | Página principal con un menú  en la parte superior y una  imagen representativa. | 22/02/2023-  4/03/2023 | **Terminado.** | **4** | **1** | **1** | Terminado  significa que  la tarea está  finalizada. |
| **2.1 Contacto.** | Página con un formulario de  contacto | 24/02/2023-  6/03/2023 | **Terminado.** | **4** | **2** | **2** |  |
| **2.2 Menú.** | Imágenes y descripciones del  producto. | 27/03/2023-  7/04/2023 | **En proceso** | **4** | **2** | **3** | En proceso  significa que  se está  realizando la  actividad |
| **3.1 Chat.** | Apartado de chat. | 8/03/2023-  10/04/2023 | **En proceso** | **4** | **3** | **4** |  |

**Formato Sprint: Azared Lara Vargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Puntos  de  historia | Responsable | Estado | Características | Duración  (días) | Inicio | Finalización | Comentarios | Revisión  del Sprint |
| 1.1 Inicio. | 4 | Gerente del  Proyecto | Terminado | Página principal  con un menú en  la parte superior  y una imagen  representativa | 11 | 22/02/2023 | 4/03/2023 | Terminado  significa que  la tarea está  finalizada. | 1 |
| 2.1 Contacto. | 4 | Gerente del  Proyecto | Terminado | Página con un  formulario de  contacto | 11 | 24/02/2023 | 6/03/2023 |  | 2 |
| 2.2 Menú. | 4 | Gerente del  Proyecto | En proceso | Imágenes y  descripciones  del producto. | 12 | 27/03/2023 | 7/04/2023 | En proceso  significa que  se está  realizando la  actividad. | 2 |
| 3.1 Chat. | 4 | Gerente del  Proyecto | En proceso | Chat con un  operador. | 8 | 8/03/2023 | 15/04/2023 |  | 3 |
| Total | 16 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |

**Fichas del Backlog en Trello**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Gráfico

Descripción generada automáticamente

**Backlog en Jira**

Gráfico

Descripción generada automáticamente con confianza baja

**Sprint en Jira**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Imagen que contiene Patrón de fondo

Descripción generada automáticamente

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente